|  |  |  | 작성자 |  | 2022180041 최재혁 2022180003 김도엽 2020184005 김나현 |  | 팀명 |  | zl존졸작전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 20 | 기간 |  | 2025.06.23 ~ 2025.06.30 |  | 지도교수 |  | 정 내 훈(서명) |  |
| 이번주 한일 | 최재혁: 몬스터Idle 상태시 Patrol추가, 파티퀘스트 여러 개 추가 및 침투 퀘스트 추가, 장비시스템 김도엽: 메쉬 / 텍스처 업로드 버퍼 단일화, 파티 퀘스트 UI, 스택 기반 UI Push / Pop 시스템 김나현: |  |  |  |  |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 최재혁:

- 1. 몹 생성 시 랜덤하게 주변 점 몇개를 뽑아서 Patrol하게 함, 이때 이 지속시간 과 주기 거리를 랜덤으로 설정해서 불규칙하게 하여 자연스럽게 함

- 2. 침입 파티퀘스트 추가, 정찰하는 몬스터의 시야에 걸리지않고 목적지까지 가는 것이 목표인 퀘스트. 시야에 걸릴경우 원위치에서 다시 시작하게 된다. 또한 해당 사진 말고도 다른 여러 파티퀘스트를 추가

- 3. json에 스탯항목을 추가하여 이를 읽어 실제 인게임 내에 해당 수치가 반영되도록 함, 이때 공격 적용시 모든 장비의 가상함수를 전부 호출해서 특수능력 같은 것이 있다면 적용되도록 함(예: 넉백)

- 김도엽:

  - 메쉬 / 텍스처 업로드 버퍼 단일화

    - 게임을 시작하기 앞서 리소스를 불러올 때 메쉬 / 텍스처 하나당 업로드 버퍼를 각각 할당하는 기존의 방식에서, 전역적으로 버퍼를 하나 할당하고(scalable) 모든 리소스를 순회하면서 정보를 GPU에 업로드.

    - 리소스를 모두 준비하고 GPU Upload에 대해 DirectX12 CommandQueue를 Execute 하는 것이 아닌, 리소스 하나를 GPU에 업로드할 때 마다 CommandQueue를 Execute하는 것으로 변경.

    - 기존 리소스 불러오기 단계에서 GPU Memory를 두 배까지 차지하는 현상을 해결.

  - 파티 퀘스트 UI

    - 파티 찾기를 수행할 때 찾고자 하는 퀘스트를 기준으로 파티 목록을 나열하여 파티를 입장할 수 있는 UI.

  - 스택 기반 UI Push / Pop 시스템

    - 상용 게임에서 편의성을 위해 존재하는 시스템을 차용하여, 활성화한 UI들을 Esc 키를 통해 차례대로 비활성화 시키는 시스템 구현.

    - 모든 UI를 비활성화시켰을 때만 카메라 회전 가능.

  - Screen Space Ambient Occlusion 의 Blur Pass를 캐시 지역성을 활용하여 수행시간 개선

    - 3440 * 1440 기준 수행시간 2ms 에서 1.5ms로 단축

- 김나현:

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 21 | 다음 기간 | 2025.06.30 ~ 2025.07.07 |
| 다음주 할 일 | Main / Game 씬 분리, 던전 맵 이동 로직 구현 파티퀘스트 스타팅포인트 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |