|  |  | 작성자 | 2022180041 최재혁 2022180003 김도엽 2020184005 김나현 | 팀명 | zl존졸작전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 3 | 기간 | 2025.01.27 ~ 2025.02.02 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김도엽: 지형 테셀레이션, 지형 오브젝트 인스턴싱 최재혁: 원거리 몬스터 추가 및, 몬스터 처치 후 자동 리젠 시스템 도입, 여러 타입의 충돌검사 방법 메서드 구현 김나현: 지형 제작 및 height map 추출 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

김도엽:

- ‘client’ 브랜치에서 유니티 지형 파일 export / import 모듈 구축 (json)

- 기존 메쉬 파일로 렌더링하던 지형을 Height 맵을 매개변수로 하는 테셀레이션으로 렌더링

- 유니티 지형에서 저장되어있는 지형 오브젝트 데이터 (나무 등)을 파싱하여 GPU에 저장 후 인스턴싱을 활용한 렌더링

최재혁:

원거리 공격 NPC 추가 및 광선, 구 , AABB, OBB, 부채꼴 형태의 충돌체와 서로 간의 충돌검사 함수 작성 , 해당 내용을 컴포넌트화 시켜서 오브젝트에 장착 (상대방의 가상함수를 호출하여 나와 상대방이 충돌하는 지 여부를 반환하는 가상함수들 제공)

커스텀 딜리터를 이용해, 오브젝트의 레퍼런스 카운터가 0이 될 시 (아무도 참조하지 않아서 삭제 되어야 할 시점) 커스텀 딜리터 포인터의 가상함수를 호출하여 정의된 루틴을 실행 (예: N초 후 부활)

오브젝트의 월드 입장을 모든 스레드가 관측하지 못한 상태에서 무브패킷 전달 시, 월드에 존재하지 않음 판정으로 인해 클라이언트에게 삭제 패킷을 보내는 버그가 있었음 -> 월드 입장 할 때마다 오브젝트의 내부 카운터를 각 스레드가 1씩 아토믹하게 증가시킨 후,  반드시 저 카운터가 스레드 수와 동일해야 진짜 월드에 입장한 걸로 인정함

김나현

Zbrush를 이용하여 지형 제작 및 Height map 추출

| 문제점 정리 | 애니메이션 동기화, 지형 데이터 병합 지형 오브젝트 LOD 요 | 해결 방안 | 유니티 깃에 등록 후 네비게이션 메쉬 및 지형, 모델데이터에 대한 스크립트 작성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 4 | 다음 기간 | 2025.02.03 ~ 2025.02.10 |
| 다음주 할 일 | 애니메이션 동기화, 지형 데이터 제대로 준비 및 유니티 연동 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |