|  |  | 작성자 | 2022180041 최재혁 2022180003 김도엽 2020184005 김나현 | 팀명 | zl존졸작전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 21 | 기간 | 2025.06.30 ~ 2025.07.07 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 최재혁: 김도엽: Main / Game 씬 분리, 마을 / 보스 맵 전환, ImGUI를 활용한 디버깅 툴 제작 김나현: |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 최재혁:

- 김도엽:

  - Main / Game 씬 분리

    - 시작 화면과 게임 화면이 로직상으로 동일한 씬에서 재생되던 것을 별도의 씬으로 분리하여 퇴장 후 재진입이 용이하게 로직 구현.

    - 시작 화면에서 게임 화면 진입 시 네트워크 연결, 게임 화면에서 시작 화면으로 나갈 시 네트워크 해제.

  - 마을 / 보스 맵 전환

    - 게임 씬에서 보스 퀘스트를 시작할 경우, 플레이어를 특정 지점으로 이동함과 동시에 별도의 지형 메쉬와 네비메쉬를 가진 보스맵으로 전환.

    - 물 표면 쉐이더는 추후 구현 예정.

  - ImGUI를 활용한 디버깅 툴 제작

    - 확장성이 매우 용이한 ImGUI의 라이브러리를 빌드에 포함시켜, F12를 통해 디버깅 레이어를 활성화하여 다양한 정보를 확인하거나 수정 가능.

    - 디버깅 레이어 내용 :

      - 프레임 시간 정보 (히스토리, 누적 히스토그램)

      - 그림자 매핑, SSAO, 모션블러, FXAA, 아웃라인 활성화 / 비활성화 토글

      - 월드 공간의 좌표축 기즈모

      - 씬의 오브젝트 목록, 오브젝트 트랜스폼 정보, 컴포넌트 정보, 좌표축 기즈모

      - Skinned Mesh의 현재 뼈대 정보

- 김나현:

| 문제점 정리 |  | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 22 | 다음 기간 | 2025.07.08 ~ 2025.07.15 |
| 다음주 할 일 | NPC 다이얼로그 시스템, 전투 UX 개선, 이펙트 / 파티클 추가 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |