|  |  | 작성자 | 2022180041 최재혁 2022180003 김도엽 2020184005 김나현 | 팀명 | zl존졸작전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 5 | 기간 | 2025.02.11 ~ 2025.02.18 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | HP UI 및 관련 패킷 추가 애니메이션 클립 파일 데이터 분리 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

HP 및 관련 패킷 추가, 새 지형 데이터 준비

김도엽: 애니메이션 데이터를 클립 별로 파일(FBX, GLTF2 등)로 분리, 객체화

모델링 툴에서 메쉬 데이터를 제외하고 Export 하여

클라이언트 프레임워크에서 애니메이션 데이터로 인식하게끔 적용

다른 모델에 대해 같은 애니메이션을 적용할 수 있게 되며, Export 과정을 단순화하게 함.

| 문제점 정리 | 지형 텍스쳐 스플래팅 미적용 장애물 관련 스크립트 | 해결 방안 | 유니티 네비메쉬 모디파이어를 통한 자동화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 6 | 다음 기간 | 2025.02.19 ~ 2025.02.26 |
| 다음주 할 일 | 장애물 및 텍스쳐 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |