|  |  | 작성자 | 2022180041 최재혁 2022180003 김도엽 2020184005 김나현 | 팀명 | zl존졸작전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 9 | 기간 | 2025.04.01 ~ 2025.04.07 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 최재혁: 서버에서 인벤토리 상황 관리 및 템 사용 김도엽: 김나현: 고블린 애니메이션 제작 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 최재혁: 서버에서 인벤토리 및 퀵슬롯 상황관리 및 아이템 사용시 효과와 개수 관리(템 없는데 쓰려고 하면 못쓰게 함)

- 김도엽:

- 김나현: 고블린 2종 애니메이션 제작

고블린 전사 애니메이션 : idle, walk, attack1, attack2, impact, death

고블린 마법사 애니메이션 : idle, walk, attack, impact, death

| 문제점 정리 | 전투 로직 및 일부 부자연스러운 움직임 수정, 템 및 컨텐츠 추가 | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 10 | 다음 기간 | 2025.04.08 ~ 2025.04.14 |
| 다음주 할 일 | 전투 로직 개선, 사망 시 리스폰 행동 정의 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |