|  |  | 작성자 | 2022180041 최재혁 2022180003 김도엽 2020184005 김나현 | 팀명 | zl존졸작전사 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 8 | 기간 | 2025.03.25 ~ 2025.03.31 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 최재혁: 지형 오류 수정, 소품 충돌 정상화, 아이템 드랍 및 획득 김도엽: 김나현: 고블린 모델링/텍스처링/리깅 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 최재혁: 지형 충돌 정상화 및 새 몬스터에도 적용 (길 찾기 포함), 아이템 획득 및 드랍 (동기화O)

- 김도엽:

- 김나현: 고블린 2종 모델링 + 텍스처링 + 리깅

| 문제점 정리 | 애니메이션 적용, 획득 및 사용시 GUI변화 | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 9 | 다음 기간 | 2025.04.01 ~ 2025.04.07 |
| 다음주 할 일 | GUI 변화, 사용시 효과, 애니메이션 적용 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |